CHECKLIST RA CỔNG GIAI ĐOẠN (Phase Exit Review)

Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)  |  Mã: ABC-WSS-PM_26I_09  |  Giai đoạn: Đóng dự án / Project Closeout  |  Ngày: 2026-10-17

PM: Nguyễn Đức Tân  |  Sponsor: Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear

1. Mục đích

Xác nhận đủ điều kiện chuyển giai đoạn: deliverable, chất lượng, rủi ro/issue mở, nguồn lực và quyết định cổng (Go / Conditional Go / No-Go).

2. Checklist

| Hạng mục | Trạng thái (Done/Open/N/A) | Bằng chứng | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS / thiết kế & Web Selling Site | Done | Biên bản nghiệm thu giai phân tích–xây dựng (giả định) (2026-09-25) | Nguyễn Đức Tân |
| UAT | Done | Biên bản UAT ký bởi key users ABC Wear (M4) (2026-09-25) | Nguyễn Đức Tân |
| Go-live / Cut-over PROD | Done | Biên bản go-live; smoke test PROD OK (2026-10-01) | Nguyễn Đức Tân |
| Đào tạo end-user & tài liệu bàn giao | Done | Biên bản đào tạo; bộ tài liệu handover OPS (2026-09-29) | Nguyễn Đức Tân |
| Đóng giai dự án / hypercare | Done | Báo cáo đóng giai; không issue mở mức High (2026-10-30) | Nguyễn Đức Tân |
| Issue High đã đóng / escalate | Done | closeout.admin_closure.summary | Nguyễn Đức Tân |
| Rủi ro A có ứng phó + residual theo dõi | Done | 01_risk.json priority A Mitigate | Nguyễn Đức Tân |

3. Quyết định cổng

Quyết định: Conditional Go

Điều kiện / hành động còn lại: 1) Theo dõi bảo hành 12 tháng (Open). 2) Residual risk A tiếp tục monitor. 3) Handover OPS dài hạn hoàn tất checklist.

Chữ ký PM: __________    Sponsor: __________    Ngày: __________