PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN — STAKEHOLDER

Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)  |  Stakeholder: Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear  |  Ngày: 2026-10-17

1. Những gì làm tốt

Mitigate: Chốt SRS có chữ ký; freeze change sau mốc đã thỏa thuận; Mitigate: Prototype tích hợp sớm; môi trường staging đủ dữ liệu; Mitigate: Tuyển / borrow SE; ưu tiên critical path

2. Thách thức chính

Rework và trễ tiến độ phân tích/thiết kế (Yêu cầu nghiệp vụ chưa chốt đủ trước khi thiết kế); Trễ kiểm thử tích hợp và go-live (Tích hợp Main System / Selling DB phức tạp); Tiến độ dự án bị chậm (Thiếu kỹ sư hệ thống trong team); Đóng dự án nhưng còn cửa sổ bảo hành 12 tháng (Cam kết HSDT — bảo hành sau nghiệm thu)

3. Khuyến nghị

Mitigate: Chốt SRS có chữ ký; freeze change sau mốc đã thỏa thuận; Mitigate: Prototype tích hợp sớm; môi trường staging đủ dữ liệu; Mitigate: Tuyển / borrow SE; ưu tiên critical path; Tách rõ “đóng giai dự án” vs “đóng nghĩa vụ bảo hành”; duy trì hypercare/handover OPS

4. Đánh giá nhanh (1–5, để trống nếu chưa có Decision)

| Mức độ đạt mục tiêu dự án | 5 |
| --- | --- |
| Chất lượng giao tiếp | 4 |
| Quản lý thay đổi / rủi ro | 4 |
| Sẵn sàng vận hành sau bàn giao | 4 |